# 하네스 도면 자재 판별·BOM 자동 산출 에이전트 — 프로젝트 기획서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리포 | data09-16 |
| 제출자 | 안해식 |
| 직무·소속 | 개발 / 하네스 설계 및 BOM 관리 담당 |
| 과정 | 현장 데이터 디지털화 전문가과정 1차수 |
| 작성일 | 2026-09-28 (v0.1) · 2026-09-29 (v0.2) · 2026-09-29 저녁 (v0.3) · 2026-09-30 (v0.4) |
| 문서 상태 | v0.4 — 디자인 시안 반영(13장): 천일테크윈 로고·남색 머리·왼쪽 메뉴·대시보드(도면 업로드 & 뷰어 · 분석 결과 요약 · 최근 분석 이력)·분석 기록 화면. 판별 규칙과 1차 목표는 v0.3 그대로 |

# 판 기록

| 판 | 날짜 | 바뀐 것 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-09-28 | 패들릿 첫 제출 기반 초안. 1차 목표 = 커넥터 품번·전선 규격 입력 → 품번 교차 검증 → 터미널·실 산출 → BOM 엑셀 |  |
| v0.2 | 2026-09-29 | 수강생이 「기존 현안과 산출물은 복잡하고 변수가 많아」 1차 목표를 다시 잡음. 1차 목표 = 신규 도면 전 자재의 사내 자재 매핑 + 도면 위 신규 여부 시각화 + 자재 데이터 독립 추출. 터미널·실·방수전 산출과 BOM 출력은 다음 단계로 이동 |  |
| v0.3 | 2026-09-29 저녁 | 결과 글 댓글 답변 반영(12장). 노랑 = 도면에 제조사 품번이 아닌 고객사 품번이 적힌 자재로 확정 → 판별 상태를 기존(초록)·고객사 품번(노랑)·확인 필요(보라, 애매한 경우)·신규(빨강)로 나눔. 고객사별 학습 규칙, 도면 부품표 추출, 커넥터 → 부자재 펼치기 추가 |  |
| v0.4 | 2026-09-30 | 패들릿 디자인 요청 반영(13장). 회사 로고와 「천일테크윈 \ | AI 도면 분석 시스템」 머리, 왼쪽 메뉴(대시보드 · 도면 자재 판별 · 분석 기록 · 설정, 구분선 아래 마스터 데이터 · BOM 산출), 처음 화면 대시보드, 분석 기록(브라우저 저장) 추가. 판별 방식은 그대로 |

v0.1 범위를 다음 단계로 옮긴 이유

수강생이 직접 「변수가 많다」고 판단했습니다. 종속 자재 산출은 수량 기준·방수전 기준·후보 우선순위(v0.1 10장 5~8번)가 모두 확인 전이라, 규칙이 정해지기 전에는 결과를 믿고 쓰기 어렵습니다.

새 1차 목표(도면 자재 매핑·신규 판별)는 v0.1 흐름의 앞 단계입니다. 도면에서 자재를 빠짐없이 뽑아 사내 코드와 맞추는 일이 끝나야 BOM 산출의 입력(부품 LIST)이 생깁니다. 순서를 바꾼 것이지 목표를 버린 것이 아닙니다.

이미 만든 1단계 BOM 도구(마스터 열 연결·교차 검증·터미널·실 산출·BOM 엑셀)는 지우지 않고 도구 안에 「BOM 산출(다음 단계)」 메뉴로 그대로 둡니다.

# 1. 추진 배경과 현안

고객사에서 신규 도면(PDF 또는 이미지)이 접수되면 도면 안의 전 자재(커넥터·클립·그로멧·튜브·테이프 등)를 사내 자재 데이터와 맞추고, 사내에 없는 신규 자재를 가려내야 합니다.

고객사 품번과 제조사 품번·사내 자재 코드가 서로 달라, 지금은 사람이 도면과 통합 자재 마스터 엑셀을 번갈아 보며 하나씩 맞춥니다(v0.1 1장과 같은 문제).

수강생이 짚은 핵심은 결과물의 형태입니다.

추출된 텍스트 목록만 주면 도면에서 그 자재가 어디 있는지 다시 찾아야 합니다.

반대로 도면 위에 표시만 해 두면 후행 업무(BOM·발주·신규 자재 등록)를 할 때 데이터를 다시 타이핑해야 합니다.

그래서 도면 위 시각화와 자재 데이터 독립 추출이 동시에 이루어져야 합니다.

터미널·와이어 실·방수전처럼 도면에 품번이 빠진 종속 자재를 역산하는 문제(v0.1 현안)는 그대로 남아 있으며 8장 다음 단계에서 다룹니다.

# 2. 목표

## 2.1 최종 목표

하네스 도면과 자재 마스터를 넣으면 도면 자재를 사내 코드로 맞추고, 도면에 없는 종속 자재(터미널·실·방수전)까지 산출해 신규/설변 BOM 엑셀을 출력하는 통합 시스템(챗봇형 AI 에이전트) — v0.1 과 같음

도면 → 자재 추출·매핑·신규 판별(1차 목표) → 부품 LIST → 종속 자재 산출 → BOM 출력

## 2.2 1차 목표 (v0.2)

신규 도면 내 전 자재의 사내 자재 매핑, 도면 위 신규 여부 시각화, 자재 데이터 자동 추출을 한 화면에서 합니다.

도면 불러오기 — PDF(글자가 들어 있는 벡터 도면)는 텍스트 레이어에서 품번 후보를 좌표와 함께 자동으로 뽑습니다. 스캔본·이미지는 도면 위를 눌러(또는 끌어) 자재 위치를 표시하고, 품번은 직접 입력하거나 AI 가 읽은 목록을 붙여 넣어 차례로 배치합니다.

사내 자재 매핑 — 통합 자재 마스터(부품 분류·사내 자재 코드·제조사 품번·고객사별 품번)와 대조해 각 자재를 세 가지로 판별합니다.

기존 자재(초록) — 도면에 제조사 품번(또는 사내 코드)이 적혀 사내 자재 하나에 맞춰짐 (v0.3 수강생 확인)

고객사 품번(노랑) — 도면에 제조사 품번이 아닌 고객사 품번이 적힌 자재 (v0.3 수강생 답으로 확정). 통합 자재 마스터의 고객사 품번 열이나 고객사 대조표로 제조사 품번·사내 코드를 찾으면 「매핑됨」, 못 찾으면 「매핑 없음」(점선)

확인 필요(보라) — 사람이 골라야 하는 경우(제조사 후보 여러 개, 사내 코드 빈칸, 다른 고객사 품번으로만 등록, 비슷한 품번만 있음). v0.2 에서 노랑이던 것을 노랑의 뜻이 확정되어 따로 뺌

신규 자재(빨강) — 마스터에 같은 품번도 비슷한 품번도 없음(대조표로 찾은 제조사 품번이 마스터에 없을 때 포함)

(도구 보조 상태) 품번 미입력(회색) — 위치만 표시하고 품번을 아직 넣지 않음

산출물 1 · 표시된 도면 이미지 — 도면 위에 상태별 사각형(Bounding Box)과 번호 라벨을 겹쳐 PNG 로 저장합니다. 색만으로 구분하지 않도록 선 모양(실선·점선·겹선+빗금)과 글자 라벨을 함께 씁니다(색약 고려).

산출물 2 · 자재 판별 데이터 — 수강생이 정한 순서 [자재 종류 | 도면 표기 품번 | 매핑된 사내 자재 코드 | 신규 여부] 에 판별 근거·쪽·좌표를 붙인 엑셀/CSV 를 따로 내보냅니다.

두 산출물은 같은 번호로 이어집니다. 도면 라벨의 번호 = 표의 번호 = 엑셀의 번호이고, 화면에서는 표 행을 누르면 도면의 그 위치로, 도면 표시를 누르면 표의 그 행으로 갑니다.

매핑이 애매한 항목은 자동으로 정하지 않고 담당자가 후보를 고르거나 신규로 확정합니다(v0.1 원칙 유지).

# 3. 보유 데이터

| 데이터 | 형태 | 규모·주기 | 비고(민감도 등) |
| --- | --- | --- | --- |
| 고객사별 신규 접수 도면 | 일반 PDF(v0.3 답) 또는 이미지 | 신규 접수 시 수시, 건수·쪽수 미상 | 고객사 설계 정보 — 기밀, 지금은 공유 불가(v0.3 답). 고객사마다 부품 이미지 위에 품번을 적기도(라벨형) 하고 표로 정리하기도(부품표형) 함(v0.3 답) |
| 통합 자재 마스터 | Excel | 행 수 미상 | 부품 분류, 사내 자재 코드, 실제 제조사 품번, 고객사별 품번 매핑 정보 포함(v0.2 제출). 고객사별 품번이 열로 나뉘는지(고객사마다 열) 행으로 나뉘는지(고객사 열 + 품번 열) 미상 |
| 커넥터별 자재 종속성(Application Spec) | Excel | 행 수 미상 | v0.1 제출. 다음 단계(종속 자재 산출)에서 씀 |
| 사내 DB(커넥터 → 관련 부자재) | 사내 시스템 | 미상 | v0.3 답: 커넥터를 검색하면 관련 부자재가 함께 표시됨. 도구에서는 같은 모양의 「커넥터 부자재 마스터」 엑셀로 흉내 냄(12장) |

제출 원문에 첨부 파일은 없습니다. 도구는 가상 예시(도면 PDF 1쪽·통합 자재 마스터 11행)로 먼저 만들었고, 실제 도면·마스터 샘플을 받으면 추출 규칙과 열 연결 기본값을 맞춥니다(10장).

# 4. 해결 방안 개요

flowchart LR
  P[고객사 도면<br/>PDF·이미지] -->|벡터 PDF: 글자 레이어 자동 추출<br/>스캔·이미지: 도면 위 클릭 표시| K[자재 위치 목록<br/>품번 + 쪽 + 좌표]
  M[통합 자재 마스터 엑셀] --> X{사내 자재 매핑<br/>고객사 품번→제조사 품번→사내 코드<br/>표기 차이·비슷한 품번}
  K --> X
  X --> G[기존 / 매핑 필요 / 신규]
  G -->|담당자: 후보 선택·신규 확정| G
  G --> O1[산출물 1<br/>표시된 도면 PNG]
  G --> O2[산출물 2<br/>자재 판별 엑셀·CSV]
  O2 -.다음 단계.-> B[부품 LIST → 터미널·실 산출 → BOM]

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 수집 | 도면 PDF·이미지, 통합 자재 마스터 엑셀 |
| 정리 | PDF 글자 조각을 한 줄로 잇고 낱말로 나눠 품번 후보(영문+숫자, 최소 길이, 전선 규격·제외 목록 거름)와 위치를 뽑음 / 마스터는 열 연결로 표준 항목(부품 분류·사내 코드·제조사 품번·고객사·고객사 품번)에 맞춤 |
| 분석 | 이 고객사 품번 → 제조사 품번·사내 코드 순으로 조회, 표기 차이(공백·하이픈·대소문자) 정리 후 재조회, 그래도 없으면 다른 고객사 품번·비슷한 품번(한 글자 차이, O↔0 같은 헷갈리는 글자) 확인 |
| AI | 스캔·이미지 도면의 품번 읽기(반자동: 요청 문장 복사 → AI 답을 붙여 넣기, 보안 허용 시). 다음 단계에서 멀티모달 위치 탐지·챗봇 |
| 산출물 | 표시된 도면 PNG, 자재 판별 엑셀(자재 판별·품번별 요약·확인 필요·도면 정보)·CSV |

# 5. 주요 기능

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 통합 자재 마스터 가져오기 | v0.1 의 열 연결 화면을 그대로 씀. 부품 분류·고객사 열까지 연결 | 1차(완료) |
| 도면 불러오기(PDF·이미지) | 브라우저 안에서 PDF 를 그리고 쪽 넘김·확대·폭 맞춤. 이미지(PNG·JPG 등)도 같은 화면 | 1차 |
| PDF 품번 후보 자동 추출 | 텍스트 레이어의 글자와 좌표로 품번 후보를 뽑아 도면 위에 표시. 조각난 글자 잇기, 겹쳐 찍힌 글자 한 번만, 규칙(최소 글자 수·영문+숫자·전선 규격 거르기·제외 목록) 조정 | 1차 |
| 도면 위 직접 표시 | 스캔본·이미지 또는 PDF 에서 못 뽑은 자재를 누르기(기본 상자)·끌기(원하는 크기)로 표시. 품번 목록을 대기열에 넣어 두면 누를 때마다 차례로 들어감 | 1차 |
| 사내 자재 매핑·신규 판별 | 기존·매핑 필요·신규·미입력 판별과 사유, 자재 종류(마스터의 부품 분류, 새 품번은 같은 앞머리 품번으로 추정) | 1차 |
| 담당자 처리 | 후보 선택·사내 코드 직접 입력·신규 자재로 확정·되돌리기·품번 아님(제외 목록)·표시 지우기. 처리는 품번 단위로 기억 | 1차 |
| 표↔도면 상호 이동 | 표 행 → 도면의 그 위치로 이동·강조, 도면 표시 → 표의 그 행으로 이동·강조, 상태별 보기 | 1차 |
| 산출물 1 · 표시된 도면 PNG | 상태별 상자·번호 라벨·범례 띠, 쪽별 저장 | 1차 |
| 산출물 2 · 자재 판별 엑셀·CSV | 수강생 지정 4개 열 + 판별 근거·제조사 품번·품명·후보·쪽·좌표·추출 방식 | 1차 |
| 스캔 도면 AI 품번 읽기(반자동) | 요청 문장 복사 → ChatGPT 등에 도면과 함께 붙여 넣기 → 받은 목록을 대기열로 | 1차(보조) |
| 고객사별 학습 규칙(v0.3) | 고객사마다 도면 방식(라벨형·부품표형)·품번 모양(예시로 만든 정규식)·표제란 알아보기 글자·고객사 대조표·부품표 열 연결·제외 목록을 저장. 같은 고객사 도면을 올리면 저절로 적용. 기계학습이 아니라 예시로 만드는 규칙 | 1차(v0.3) |
| 도면 부품표 추출(v0.3) | 벡터 PDF 의 부품표에서 머리글·열 위치를 찾고, 열마다 역할(고객사 품번·제조사 품번·품명·수량)을 연결해 행마다 품번·수량을 뽑음. 표 영역을 끌어 지정할 수도 있음 | 1차(v0.3) |
| 커넥터 → 부자재 펼치기(v0.3) | 커넥터 부자재 마스터(사내 DB 흉내)로 커넥터의 터미널·실·리테이너 등을 자재 목록에 펼침(커넥터 수량 × 1개당 수량) | 1차(v0.3) |
| 스캔 도면 자동 위치 탐지(OCR·멀티모달) | 품번 위치까지 자동으로 찾기 | 다음 단계 |
| 대시보드·분석 기록(v0.4) | 처음 화면에서 도면 올리기 · 작은 뷰어 · 자재 종류별 요약(도면 표기 대 사내 코드 매핑) · 판별 엑셀 내보내기 · 최근 분석 이력. 분석 기록은 도면마다 한 줄로 브라우저에 저장(13장) | 1차(v0.4) |
| 부품 LIST·터미널·실 산출·BOM 엑셀 | v0.1 1차 범위. 도구 안 「BOM 산출(다음 단계)」 메뉴로 동작 | 다음 단계(구현 있음) |
| 판별 결과 → 부품 LIST 연결 | 판별된 커넥터를 BOM 산출의 부품 LIST 로 넘기기 | 다음 단계 |
| 방수전·설변 BOM 비교·챗봇 | v0.1 과 같음 | 다음 단계 |

# 6. 기대 산출물

[산출물 1] 시각적 자재 검증 도면 이미지 — 도면 위에 기존(초록 실선)·매핑 필요(노랑 점선)·신규(빨강 겹선+빗금)·미입력(회색 점선) 상자와 번호·상태 라벨, 아래에 범례 띠를 넣은 PNG

[산출물 2] 정형화된 자재 판별 데이터 — 엑셀(자재 판별 · 품번별 요약 · 확인 필요 · 도면 정보 4개 시트)과 CSV. 첫 시트 열: 번호 | 자재 종류 | 도면 표기 품번 | 매핑된 사내 자재 코드 | 신규 여부 | 판별 근거 | 제조사 품번 | 품명 | 후보 | 쪽 | X | Y | 너비 | 높이 | 좌표 단위 | 추출 방식

도면 자재 판별 도구(브라우저) — 위 두 산출물을 만드는 화면

(다음 단계) 신규/설변 BOM 엑셀, BOM 챗봇

# 7. 기술 구성

| 과정 도구 | 이 프로젝트에서 쓰는 곳 |
| --- | --- |
| DAY1 암묵지 자산화·전략기획 | 「어떤 글자가 품번인가」「어느 정도 다르면 같은 자재로 볼 것인가」를 규칙(최소 글자 수·제외 목록·비슷한 품번 기준)으로 꺼내 적기 |
| DAY2 코랩(Python)·바이브코딩 | 추출·매칭 로직 시험, 브라우저 도구 제작 |
| DAY3 멀티모달 비정형 정보화 | 스캔·이미지 도면의 품번 읽기(반자동), 다음 단계의 위치 자동 탐지 |
| DAY4 RAG (Dify, NotebookLM) | 다음 단계 — 카탈로그·Application Spec 근거 질의응답 |
| DAY5 Make 자동화 | 다음 단계 — 도면 접수 메일·폴더에서 판별까지 이어 붙이기(보안 허용 시) |

개발 형태

설치 없이 브라우저에서 도는 정적 웹 도구입니다. 도면 PDF 는 브라우저에 내장한 pdf.js(vendor/pdfjs)로 그리고 글자를 읽으며, 도면과 마스터가 외부로 나가지 않습니다. 인터넷이 없어도, index.html 을 파일로 열어도 동작합니다.

PDF 자동 추출은 「글자가 들어 있는 벡터 PDF」에서만 됩니다. CAD 에서 내보낸 PDF 는 대개 글자가 살아 있지만, 글자를 선(윤곽선)으로 바꿔 내보냈거나 스캔한 PDF 는 글자 레이어가 없어 자동 추출이 0개가 됩니다. 이때 도구는 자동으로 「위치 표시」로 바꾸고 안내합니다.

브라우저 안 OCR(글자 인식)은 넣지 않았습니다. 도면 글꼴·작은 글씨·기울어진 글자에서 오독이 많고, 품번 한 글자 오독은 잘못된 자재 매핑으로 이어지기 때문입니다. 대신 사람이 위치를 누르고, 품번은 사람이 입력하거나 AI 가 읽은 목록을 확인해 넣는 반자동으로 했고, 헷갈리는 글자(O↔0 등)만 다른 품번은 「비슷한 품번」으로 잡아 보여 줍니다.

AI 는 정답을 정하는 곳이 아니라 입력을 돕는 곳에 씁니다(v0.1 원칙). 도면을 외부 AI 에 올려도 되는지는 확인이 필요합니다(10장).

# 8. 개발 단계

## 1단계(v0.2 1차 목표) — 이번에 개발

통합 자재 마스터 가져오기(v0.1 열 연결 재사용) — 부품 분류·고객사 열 포함

도면 PDF·이미지 불러오기, 쪽 넘김·확대, PDF 품번 후보 자동 추출(좌표 포함), 도면 위 직접 표시(누르기·끌기·대기열)

기존·매핑 필요·신규·미입력 판별, 담당자 처리, 표↔도면 상호 이동

산출물 1(표시된 도면 PNG)·산출물 2(자재 판별 엑셀·CSV)

가상 예시 도면 PDF(벡터, 1쪽)와 가상 통합 자재 마스터 11행 — 일부러 넣은 경우: 하이픈 빠진 품번, PDF 안에서 두 조각으로 찍힌 품번, 도면에 제조사 품번이 바로 적힌 경우, 후보 2개, 사내 코드 빈칸, 다른 고객사 품번으로만 등록, 숫자 0 자리에 영문 O, 마스터에 없는 품번 3개, 품번처럼 생긴 도면 번호, 전선 규격·치수·위치 기호

「스캔 이미지로」 예시 — 같은 도면을 글자 없는 그림으로 바꿔, 위치 표시와 대기열 흐름을 연습

## 다음 단계 (v0.1 1차 범위 포함)

실제 도면·마스터 샘플로 추출 규칙(제외 목록·최소 글자 수)과 열 연결 기본값 확정, 고객사별 도면 양식 프로필(품번이 적히는 위치·표기 규칙)

스캔 도면 품번 위치 자동 탐지 — OCR 또는 멀티모달 AI(보안 허용 시). 결과는 지금처럼 담당자 확인 후 확정

판별 결과(커넥터)를 BOM 산출의 부품 LIST 로 넘기기

v0.1 1차 범위 — 도구 안에 이미 구현됨(「BOM 산출(다음 단계)」 메뉴): 부품 LIST 입력, 품번 교차 검증, 터미널·실 산출(Application Spec), 확인 대상, BOM 엑셀. 수량 기준·방수전 기준·후보 우선순위가 정해지면 기본값 확정

방수전 규칙, 설변 BOM 비교, 챗봇형 질의(v0.1 2·3단계와 같음)

매칭 실패·신규 판별 이력을 모아 마스터 보완 목록 만들기

# 9. 기대 효과

위치와 데이터를 한 번에 — 도면 위 표시와 엑셀 목록이 같은 번호로 이어져, 목록에서 위치를 찾거나 표시를 보고 다시 타이핑하는 이중 작업이 없어집니다(수강생이 짚은 핵심).

신규 자재 누락 방지 — 도면 글자에서 품번 후보를 빠짐없이 뽑고, 판별할 수 없는 것은 「매핑 필요」로 드러냅니다.

인적 오류 감소 — 고객사 품번·제조사 품번·사내 코드 조회를 도구가 하고, 표기 차이·헷갈리는 글자는 따로 표시합니다.

마스터 데이터 품질 개선 — 「다른 고객사 품번으로만 등록」「사내 코드 빈칸」이 모이면 마스터에서 보완할 곳이 드러납니다.

제출 자료에는 정량 수치가 없어 이 문서도 수치를 적지 않습니다.

# 10. 확인 필요 사항

샘플 데이터 (필수)

실제 신규 도면 1~2건(가려도 됨) — 벡터 PDF 인지(글자가 선택되는지) 스캔본인지, 품번이 도면 위 글자로 적히는지 부품표(BOM 란)에 모여 있는지, 한 품번이 여러 줄로 나뉘거나 회전돼 있는지. 도구의 자동 추출 규칙을 맞추는 데 꼭 필요합니다.

통합 자재 마스터 샘플 — 열 이름, 고객사별 품번이 「고객사마다 열」인지 「고객사 열 + 품번 열(행 반복)」인지, 부품 분류 값의 종류. 지금 도구는 후자(행 반복)를 기준으로 만들었습니다.

그 도면으로 실제 작성한 자재 목록(또는 BOM) 1건 — 도구 결과와 대조할 정답

판별 기준

「매핑 필요(노랑)」의 범위 — 지금은 ①제조사 후보 여러 개 ②사내 코드 빈칸 ③다른 고객사 품번으로만 등록 ④비슷한 품번만 있음(한 글자 차이·헷갈리는 글자)을 노랑으로 둡니다. 원문의 「매핑 필요한 고객사 자재」가 ③만을 뜻하는지, 비슷한 품번(④)은 빨강(신규)으로 보는 것이 맞는지.

도면에 제조사 품번이 바로 적힌 경우 기존(초록)으로 보는 것이 맞는지, 아니면 고객사 품번 매핑이 없으니 노랑으로 볼지

도면 번호·REV·치수 말고 품번처럼 생겼지만 자재가 아닌 글자(회로 번호, 도면 참조 번호 등)의 규칙 — 제외 목록 기본값으로 넣겠습니다

결과 엑셀에 더 필요한 열(수량, 고객사 품번과 제조사 품번을 따로 등)과 후행 업무에서 쓰는 양식

보안·환경

고객사 도면을 외부 AI(ChatGPT 등)나 클라우드에 올려도 되는지 — 안 되면 스캔 도면은 사람이 위치·품번을 넣는 방식으로만 진행

한 도면당 자재 수와 한 달 접수 건수(자동화 우선순위 판단용)

v0.1 에서 이어지는 확인(다음 단계용) — 터미널·실 수량 기준, 방수전 기준, 후보가 여럿일 때 우선 기준, 신규/설변 BOM 양식 차이, Application Spec 샘플

# 11. 2026-09-29 수강생 추가 요청 (수정 기획)

원문: [docs/source/2026-09-29_패들릿_추가요청.md](source/2026-09-29_패들릿_추가요청.md) (2026-09-29T02:17Z, 녹색 카드)

기존 등록 했던 프로젝트 현안과 산출물은 복잡하고 변수가 많아 1차 목표를 다시잡아 수정을 하였습니다.

>

해결하고 싶은 현안 1건 — 신규 도면 내 전 자재(커넥터, 클립 등)의 사내 자재 매핑, 도면 위 신규 여부 시각화 및 데이터 자동 추출

>

추출된 텍스트 리스트만 제공하면 도면에서 위치를 찾기 어렵고, 반대로 도면 위에 표시만 해두면 실제 후행 업무를 할 때 데이터를 다시 타이핑해야 하는 이중 번거로움이 있음. 따라서 직관적인 도면 상의 시각화와 사후 처리를 위한 부품 데이터 독립 추출이 동시에 이루어져야 함.

>

[산출물 1] 시각적 자재 검증 도면 이미지 (Bounding Box Overlay) — 기존 자재는 초록색, 매핑 필요한 고객사 자재는 노란색, 사내 DB에 없는 신규 자재는 빨간색 사각형 박스

>

[산출물 2] 정형화된 자재 판별 데이터 리스트 (Excel / CSV) — [자재 종류 | 도면 표기 품번 | 매핑된 사내 자재 코드 | 신규 여부(기존/신규)]

반영 방식

| 요청 | 반영 |
| --- | --- |
| 1차 목표 재설정 | 이 문서를 v0.2 로 올리고 2.2·5·6·8장을 새 목표로 바꿈. v0.1 범위는 8장 「다음 단계」로 옮기고 이유를 판 기록에 적음. 도구의 기존 BOM 화면은 「BOM 산출(다음 단계)」 메뉴로 남김 |
| 신규 도면 내 전 자재의 사내 자재 매핑 | 도구 「2. 도면 자재 판별」. 커넥터만이 아니라 도면의 품번 후보 전부를 대상으로 함. 통합 자재 마스터의 고객사·고객사 품번·제조사 품번·사내 코드·부품 분류를 씀 |
| 보유 데이터: 도면 PDF 또는 이미지 | 둘 다 불러옴. 벡터 PDF 는 글자에서 자동 추출, 이미지·스캔본은 도면 위를 눌러 표시 |
| 산출물 1 — 초록·노랑·빨강 상자 오버레이 | 도면 위 상자 + 번호 라벨로 화면에 표시하고 PNG 로 저장. 색약을 고려해 선 모양·라벨을 함께 씀. 「AI 가 위치를 탐지」는 벡터 PDF 에서 글자 좌표로 자동으로 하고, 스캔본은 사람이 누르는 방식(아래 대안) |
| 산출물 2 — 4개 항목 엑셀·CSV | 요청한 순서 그대로 첫 네 항목에 두고 판별 근거·쪽·좌표를 붙임. 신규 여부는 기존/매핑 필요/신규 세 값(요청의 노랑을 살리기 위함) |
| 위치와 데이터의 이중 번거로움 해소 | 두 산출물이 같은 번호를 쓰고, 화면에서 표↔도면이 서로 이동함 |

대안으로 처리한 것

스캔·이미지 도면의 품번 위치 자동 탐지 — 브라우저 안 OCR 은 도면 글씨에서 오독이 많고 외부 AI 사용은 보안 확인 전이라 넣지 않았습니다. 사람이 위치를 누르고, 품번은 직접 입력하거나 AI(반자동: 요청 문장 복사 → 답 붙여 넣기)가 읽은 목록을 대기열에 넣어 차례로 배치합니다. 헷갈리는 글자만 다른 품번은 「비슷한 품번」으로 잡습니다.

글자를 윤곽선으로 바꾼 PDF — 글자 레이어가 없어 자동 추출이 안 되므로 스캔본과 같은 방식으로 처리합니다(도구가 알아서 「위치 표시」로 바꿈).

남은 확인사항 — 10장 1·2·4·5·8번(실제 도면·마스터 샘플, 노랑의 범위, 제조사 품번 표기의 판정, 외부 AI 사용 가능 여부)

# 12. 2026-09-29 저녁 답변 반영 (v0.3)

원문: [docs/source/2026-09-29_결과글_댓글답변.md](source/2026-09-29_결과글_댓글답변.md) (2026-09-29T05:37Z, 「09-29 반영 결과(수정 기획 반영)」 글의 댓글)

1. 현재 도면을 올리기 어렵습니다. 일반 PDF 도면이고 고객사별로 부품 이미지 위에 표기되어 있기도하고 표로 정리되어 있기도 합니다.

2. 사내 D/B 는 커넥터를 검색할시 관련 부자재가 표시되게끔 나옵니다.

3. 제조사 품번이 아닌 고객사 품번으로 되어있는 경우를 뜻합니다

4. 제조사 품번이 적힌경우 초록으로 표기 맞습니다.

>

고객사별로 도면이 제도된 방식이 조금씩 다르기에 고객사별로 학습을 시켜 사용하기를 원합니다.

## 12.1 확정된 것 (10장 가정 → 확정값)

| 10장 항목 | 답 | 도구에 반영 |
| --- | --- | --- |
| 1. 도면 형태 | 일반 PDF. 고객사에 따라 부품 그림 위 표기(라벨형) 또는 표로 정리(부품표형). 지금은 공유 불가 | 두 방식 모두 추출. 가상 예시 도면을 두 가지로 만듦(12.3) |
| 4. 노랑의 범위 | 도면에 제조사 품번이 아닌 고객사 품번이 적힌 경우 | 노랑 = 「고객사 품번」 상태를 새로 둠. 마스터 고객사 품번 열·고객사 대조표로 제조사 품번·사내 코드를 찾으면 「매핑됨」, 못 찾으면 「매핑 없음」. v0.2 에서 노랑이던 애매한 경우(후보 여러 개·코드 빈칸·다른 고객사·비슷한 품번)는 「확인 필요(보라 점선)」로 옮김 |
| 5. 제조사 품번 표기 | 초록이 맞음 | 그대로(확인됨). 부품표의 제조사 품번 열에서 온 품번은 제조사 품번으로 먼저 찾음 |
| (새) 사내 DB 구조 | 커넥터를 검색하면 관련 부자재가 함께 나옴 | 「커넥터 부자재 마스터」 엑셀로 같은 구조를 흉내 내고, 커넥터를 고르면 부자재가 자재 목록에 펼쳐짐 |

## 12.2 새 요청 — 「고객사별로 학습시켜 쓰고 싶다」

반영 방식: 기계학습이 아니라 「예시로 배우는 고객사 규칙」 으로 만들었습니다. 이유는 두 가지입니다. 학습에 쓸 도면이 지금 없고(공유 불가), 품번 한 글자 오류가 곧 잘못된 매핑이라 결과를 사람이 읽고 고칠 수 있어야 하기 때문입니다.

| 고객사 규칙에 저장하는 것 | 어떻게 쌓이나 | 어디에 쓰이나 |
| --- | --- | --- |
| 도면 방식 | 라벨형 / 부품표형 중 선택 | 라벨형은 도면 글자에서, 부품표형은 도면 표에서 품번을 뽑음 |
| 품번 모양(정규식) | 「규칙 가르치기」로 도면 글자를 눌러 「제조사 품번 예」「고객사 품번 예」를 알려 주면 모양(영문·숫자·기호 순서와 길이)을 일반화해 만듦. 예: CA-1001 → ^[A-Z]{2}-[0-9]{4}$. 직접 적어도 됨 | 모양으로 품번 종류(제조사/고객사)를 먼저 알고 조회. 「모양에 맞는 것만 후보」를 켜면 도면 번호·회로 번호 같은 잡음이 빠짐 |
| 고객사 알아보기 글자 | 표제란 글자를 눌러 「고객사 알아보기 글자」로 알려 주거나 직접 적음(예: CUSTOMER: SAMPLE-A) | 도면 PDF 를 올리면 이 글자가 있는 규칙을 저절로 적용 |
| 고객사 대조표 | 엑셀·CSV·붙여넣기, 또는 「사내 코드 직접 입력」 때 「대조표에도 넣기」 | 고객사 품번 → 제조사 품번 → 사내 코드 |
| 부품표 열 연결 | 부품표 머리글마다 역할(고객사 품번·제조사 품번·품명·수량 등)을 한 번 고르면 저장 | 같은 머리글의 다음 도면은 저절로 연결 |
| 제외 목록 | 「품번 아님」으로 알려 줌 | 이 고객사 도면에서만 후보에서 뺌 |

규칙은 「규칙 내보내기/가져오기(JSON)」로 팀원과 나눌 수 있습니다.

제조사 품번과 고객사 품번의 모양이 같으면 모양으로 구분하지 않고 마스터·대조표로 정하며, 화면에 그 사실을 알립니다.

진짜 AI 학습(기계학습)은 2단계입니다. 고객사별로 품번 위치·종류를 표시한 정답 도면이 수십 장 이상 필요하고, 도면을 학습 환경에 올려도 되는지 보안 확인이 먼저입니다. 지금 쌓는 고객사 규칙과 도구에서 확정한 판별 결과(엑셀)는 그때 정답 자료로 다시 쓸 수 있습니다.

## 12.3 가상 예시 (도면을 받을 수 없어 두 방식으로 만듦)

| 예시 | 고객사 | 담은 경우 |
| --- | --- | --- |
| A · 라벨형 PDF | 예시고객사A | 부품 그림 옆에 고객사 품번 14곳 + 제조사 품번 1곳, 도면 번호(잡음), 전선 규격·치수. 규칙 A 적용 시 도면 번호가 빠지고, 마스터에 없는 고객사 품번은 노랑(매핑 없음) |
| B · 부품표형 PDF | 예시고객사B | ITEM · CUSTOMER P/N · MAKER P/N · DESCRIPTION · Q'TY 부품표 8행 — 제조사 품번 있음(초록) 2, 고객사 품번만(대조표·마스터로 매핑, 노랑) 3, 고객사 품번 매핑 없음 1, 신규 2 |
| 커넥터 부자재 마스터 | — | 커넥터 4종의 터미널·와이어 실·리테이너 9행(사내 코드 없는 행 1개 포함) |

## 12.4 설계에서 정한 것 (확인 부탁)

마스터·대조표 어디에도 없는 고객사 품번은 노랑(매핑 없음)으로 두었습니다. 고객사 품번만으로는 사내에 없는 자재인지, 매핑만 빠진 기존 자재인지 알 수 없기 때문입니다. 빨강(신규)으로 보고 싶으면 「품번 후보 규칙」에서 바꿀 수 있습니다.

부품표 한 행에 고객사 품번과 제조사 품번이 둘 다 있으면 제조사 품번으로 판별(초록)하고, 엑셀에 고객사 품번 열을 따로 적습니다.

## 12.5 남은 확인 (수강생께)

가린 도면 1~2장(라벨형·부품표형 각 1장, 품번 몇 개만 남기고 가려도 됨) — 부품표 머리글 이름, 품번이 여러 줄로 나뉘는지, 표제란에 고객사 이름이 어떻게 적히는지 확인용

어려우면 고객사 품번 ↔ 제조사 품번 대조표의 양식(열 이름만이라도)과 사내 DB 의 커넥터-부자재 화면 열 이름

마스터·대조표에 없는 고객사 품번을 노랑(매핑 없음)과 빨강(신규) 중 무엇으로 볼지

부자재 수량 기준 — 커넥터 1개당 수량을 사내 DB 가 주는지, 극수로 계산하는지

# 13. 2026-09-30 디자인 시안 반영 (v0.4)

수강생 요청: 「디자인은 이런 느낌의 시안으로 적용 부탁드립니다.」 — 시안 구성은 [2026-09-30_패들릿_디자인요청.md](source/2026-09-30_패들릿_디자인요청.md) 에 옮겨 적었습니다.

## 13.1 반영한 것

| 시안 | 도구에서 | 비고 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 남색 머리 「천일테크윈 \ | AI 도면 분석 시스템」 | 회사 로고(data09-07·17 과 같은 회사 로고) + 같은 글자. 탭 아이콘도 로고 | 좁은 화면에서는 왼쪽에 메뉴 단추 |
| 왼쪽 메뉴 4개 | 대시보드 · 도면 자재 판별(시안의 「도면 비교」) · 분석 기록 · 설정. 구분선 아래 「자료 준비 — 마스터 데이터」, 「BOM 산출(다음 단계) — B1~B3」 | 기존 화면은 모두 그대로 들어갈 수 있음. 1024px 아래에서는 햄버거로 여는 메뉴 |  |
| 1. 도면 업로드 & 뷰어 | 점선 상자에 끌어 놓기·눌러 고르기 → 2번 화면과 같은 읽기(PDF 품번 자동 추출 · 고객사 규칙 자동 적용). 아래 작은 뷰어(확대 · 축소 · 폭 맞춤 · 크게 보기, 끌어서 이동, 파일 이름 꼬리표, 판별 상자) | 표시를 누르면 「도면 자재 판별」 화면의 그 행으로 감 |  |
| 2. AI 분석 결과 요약 | 자재 종류별 표: 자재 구분 · 도면 표기 · 사내 코드 매핑 · 상태(일치 = 체크 아이콘 + 「일치」, 차이 = 경고 아이콘 + 「불일치 (−n)」, 아래에 차이 내역) + 합계 줄 | 13.2 참고. 수치는 모두 지금 도면의 판별 결과에서 계산 |  |
| BOM 결과 엑셀로 내보내기 | 「자재 판별 결과 엑셀로 내보내기」 — 2번 화면의 산출물 2 와 같은 파일(자재 판별 · 품번별 요약 · 확인 필요 · 도면 정보 · 부자재 포함 자재 목록) | 사내 코드 BOM 은 B3 메뉴(다음 단계) |  |
| 내 최근 분석 이력 | 도면마다 한 줄(도면 번호 · 시각 · 고객사 · 표시 수 · 손볼 곳), 최근 5개. 전체는 「분석 기록」 화면 | 이 브라우저(localStorage)에 30건까지. 같은 도면은 판별이 바뀔 때만 시각을 고침 |  |

## 13.2 시안과 다르게 한 것과 이유

A 도면 / B 도면 두 칸 — 이 도구는 두 도면을 비교하지 않고 도면 한 장을 통합 자재 마스터와 대조합니다(1차 목표). 그래서 두 칸을 「도면 표기(도면에서 찾은 곳 수)」와 「사내 코드 매핑(그중 사내 자재 코드가 정해진 곳 수 — 기존 자재 + 매핑된 고객사 품번)」로 옮겼습니다. 두 수가 같으면 「일치」, 다르면 「불일치 (−차이)」이고, 차이 내역(고객사 품번·매핑 없음 · 확인 필요 · 신규 · 품번 미입력)을 아래에 적습니다. 신규로 확정한 자재도 사내 코드가 없으므로 차이로 셉니다.

「도면 비교」 메뉴 이름 — 같은 이유로 실제 기능 이름 「도면 자재 판별」을 씁니다.

CAD 파일 — 지금은 PDF·이미지만 읽습니다(도면은 일반 PDF — v0.3 답). DWG·DXF 는 받을 필요가 생기면 다음 단계에서 검토합니다. 점선 상자 문구도 「도면 PDF·이미지 파일」로 적었습니다.

「AI 분석」 글자 — 지금의 판별은 마스터·고객사 규칙으로 하는 규칙 판별이고 AI 학습은 2단계라, 카드 제목은 「2. 분석 결과 요약」으로 했습니다. 머리의 시스템 이름은 시안 그대로 둡니다.

맨 아래 사용자 이름 — 로그인이 없는 도구라 빼고, 시스템 이름 · 리포 이름 · 「이 브라우저 안에서만 계산」 안내를 적었습니다.

상태 표시는 색만으로 구분하지 않도록 아이콘과 글자를 함께 씁니다(색약 고려, 글자 대비 4.5:1 이상).

## 13.3 확인 부탁 (수강생께)

요약 표의 두 칸(도면 표기 · 사내 코드 매핑)이 원하신 「A/B」의 뜻과 맞는지 — 기준 도면과 새 도면 두 장을 비교하는 기능(설변 비교)을 원하셨다면 알려 주세요. 8장 다음 단계의 「설변 BOM 비교」와 함께 설계하겠습니다.

도면을 CAD(DWG·DXF) 로도 받으시는지

# 부록. 제출 원문 요약

| 출처 | 파일·게시물 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 패들릿 게시물 1 (2026-09-28T08:15) | 「고객사 견적 의뢰 도면 부품list 파악」 — [패들릿_제출_원문.md](source/패들릿_제출_원문.md) | 직무·소속, 현안(부품 LIST·BOM 자동화, 고객사-제조사 품번 상이, 터미널·실·방수전 역산), 보유 데이터(도면 PDF, 부품 매핑 마스터, Application Spec), 기대 산출물(BOM 자동 산출 챗봇) |
| 패들릿 게시물 2 (2026-09-29T02:17) | 수정 기획 — [2026-09-29_패들릿_추가요청.md](source/2026-09-29_패들릿_추가요청.md) | 1차 목표 재설정(도면 전 자재 매핑·신규 시각화·데이터 추출), 보유 데이터(도면 PDF·이미지, 통합 자재 마스터), 산출물 2종(상자 오버레이 도면, 4개 항목 판별 목록) |
| 패들릿 댓글 (2026-09-29T05:37) | 결과 글 댓글 답변 — [2026-09-29_결과글_댓글답변.md](source/2026-09-29_결과글_댓글답변.md) | 도면은 일반 PDF·공유 불가, 라벨형/부품표형, 사내 DB 커넥터→부자재, 노랑=고객사 품번 표기, 초록=제조사 품번 확인, 고객사별 학습 희망 |
| 패들릿 댓글 (2026-09-30) | 디자인 요청 — [2026-09-30_패들릿_디자인요청.md](source/2026-09-30_패들릿_디자인요청.md) | 대시보드 시안 이미지 1장(구성만 옮겨 적음) |

세 게시물에는 첨부 파일이 없고, 디자인 요청에는 시안 이미지 1장이 붙어 있었습니다(리포에 넣지 않음).